Příloha č.1

Podmínky předložení a požadavky na nabídku

„ Odbahnění a úprava hráze rybníka  “

- Vymezení plnění

Předmětem tohoto poptávkového řízení je výběr zhotovitele díla odbahnění a úpravu hráze rybníka (dále jen dílo ), podle specifikace, která je uvedena v příloze č.2.              ( technická a výkresová dokumentace).

Součástí díla je :

- Odbahnění.

- Odtěžit předpokládané množství sedimentu .

( 2 370m3 , mezideponie je cca 30 – 50m od rybníka ).

3.   Oprava odpadního potrubí PVC 600 v délce 18m.

4.   Zřízení bezpečnostního přelivu se zaústěním do požeráku.

5.   Zajištění břehu u silnice betonovou zídkou 1 x 30m , z lomového kamene.

- Doba a místo plnění

1.   Realizaci díla je možné zahájit od 1.11. 2007.

2.   Místem plnění je obec Horní Beřkovice, okres Litoměřice, kraj Ústecký.

III.  Další předpoklady a smluvní podmínky pro plnění zakázky

- prohlášení uchazeče, že je svou nabídkou vázán po dobu minimálně                            60-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče, že poskytne na dílo záruku v minimální délce 36 měsíců,

- prohlášení uchazeče, že dílo bude provedeno v souladu s ekologickými požadavky na dílo a platnou legislativou,

- prohlášení uchazeče, že si zajistí příslušná povolení pro realizaci díla,

e)   prohlášení uchazeče, že zahájí práce spojené s odstraněním reklamované vady díla nejpozději do 24 hodin od nahlášení,

f)    prohlášení uchazeče, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla ve sjednaném čase, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, za každý i započatý kalendářní den prodlení,

g)   prohlášení uchazeče, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací spojených s odstraněním reklamovaných vad díla v záruční lhůtě ve sjednaném termínu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení,

IV. Způsob zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována a rozdělena do dvou částí následovně:

a)   Nabídka - Část A „Odbahnění a úprava hráze rybníka “ :

- Obsah nabídky.

- Identifikace uchazeče (mj. název obchodní firmy, přesná adresa sídla, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména statutárních zástupců, jméno kontaktní osoby oprávněné v plném rozsahu jednat ve věci nabídky s uvedením telefonního, mobilního a faxového spojení, včetně e-mailové adresy, certifikace jakosti, atd)

- Popis předmětu a způsobu provedení díla ( mj. použitá technologie, požadavky na provoz a údržbu díla ).

- Uvedení předpokládaného harmonogramu provádění díla (v týdnech).

- Délka a popis záruky (v měsících).

- Uvedení minimálně dvou referencí Vámi realizované na obdobné vodohospodářské stavbě za poslední tři roky.

- Přehled významných Vámi realizovaných zakázek za poslední tři roky.

- Prohlášení uchazeče ( i za svého případného subdodavatele), že souhlasí s obsahem článku III. ( a – g) , přílohy č.1.

- Návrh smlouvy o dílo ( obsahující mj. i podmínky uedené v bodě III.).

b)  Nabídka - Část B „Odbahnění a úprava hráze rybníka “ - nabídková cena

Vyplněná tabulka struktury nabídkové ceny (předepsaná tabulka tvoří přílohu č. 3).

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním díla.                        Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH v požadovaném členění.

### V.  Místo, lhůta a způsob podání nabídek:

Nabídka musí být doručena nejpozději do dne 30. 9. 2007 do 10:00 hod.                            na Obecní úřad Horní Beřkovice.

Nabídka bude podána v uzavřené obálce opatřené:

- adresou :      Obecní úřad

Horní Beřkovice

Podřipská 13

411 85 Horní Beřkovice

- obchodním názvem uchazeče a heslem:

NABÍDKA  „Odbahnění a úprava hráze rybníka “.

neotevírat do 30. 9. 2007 do 10:00 hod.

VI. Ostatní podmínky pro zpracování nabídky

Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce a to:  1 x elektronicky na CD a ve dvou písemných vyhotoveních (z nichž jedno bude označeno jako originál) .